内蒙古大地云天化工有限公司

新建20000平方米磷石膏库房项目

全过程监理服务

询价文件

询价编号：DDYT-05-2206-013

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

2022年6月

投标价（唱标）一览表

项目名称：新建20000平方米磷石膏库房项目全过程监理服务

询价编号：

| 投标单位 | 监理内容 | 施工监理服务收费报价 （万元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： 其中：增值税税率为 % |
| 投标人：（单位盖章） 法定代表人或委托代理人签字： 日期： |
| 备注：投标人应将此投标价（唱标）一览表放在投标书封面后第一页。 |

目  录

第一章 询价公告	3

第二章 合同文件	7

第一部分  建设工程监理合同	8

第二部分 建设工程监理合同条件	10

一．通用条款	10

二．专用条款	17

第三章投标报价要求	31

第四章 投标书	33

第五章 投标技术文件	37

第六章 评标办法	49

# 询价公告

各报价单位：

内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称询价人）就新建20000平方米磷石膏库房项目全过程监理服务进行国内公开询价，欢迎有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)前来报名。现将有关事宜公告如下：

1.项目概况：内蒙古大地云天化工有限公司是云天化股份有限公司持股40%，北京大地远通（集团）有限公司持股40%，云南沃加农业发展有限公司持股20%组建的股份有限公司。公司以大地远通在河北拥有和控制的超贫钒钛磁铁矿资源为基础，立足河北承德地区及内蒙古周边超贫磁铁矿伴生的磷资源以及赤峰周边煤炭、冶炼副产硫酸等相关配套资源，发挥股东双方各自在资源、资金、技术、 管理、人才、市场、品牌等方面的综合优势，投资建设高浓度缓控释肥及其配套项目，实现磷、硫、煤及其他资源的综合利用；公司力争通过不断提高资源综合利用水平、延伸产业链，打造中国北方资源综合利用水平最高的磷复肥（缓控释肥）和磷化工基地、氟化工基地。

内蒙古大地云天化工有限公司已建成3000万平米/年纸面石膏板装置，年处理量75万吨磷石膏预处理装置，年处理25万吨磷石膏压滤装置，为满足处理后磷石膏的堆存需求，现需建设20000平方米磷石膏库房。

本项目拟建于内蒙古大地云天化工有限公司生产区域中年处理25万吨磷石膏压滤装置西侧空地中。主要包括土建施工、防渗防腐施工、钢结构网架施工、输送系统施工、供配电、安全消防职卫等设施、其他辅助设施等。

本次询价为新建20000平方米磷石膏库房项目全过程监理服务。

2. 资金来源：企业自筹及银行贷款已到位

3. 项目名称、项目建设地点及询价编号

3.1项目名称：内蒙古大地云天化工有限公司新建20000平方米磷石膏库房项目全过程监理服务

3.2项目建设地点：赤峰市资源型城市转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司

3.3询价编号：DDYT-05-2206-013

4. 询价范围及工程概算投资额：

4.1询价范围：施工全过程监理服务。

监理服务内容和要求（包括但不仅限于）：

1.主持施工图交底、图纸会审,并做好记录,形成会议纪要。

2.参与业主与承包商的合同谈判,编制二级进度计划和协调程序，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和设计要求、施工规范、工程技术标准进行施工，监督承包商现场施工管理。

3.协助业主做好开工前准备，复核水准点、灰线，审批开工报告，经业主同意下达开工令。

4.审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施等，提出合理的整改意见和建议。

5.审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助业主编制材料供应计划。

6.对工程变更进行复核、签证。

7.主持召开工程协调会议及综合协调会议，并做好会议纪要。调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

8.编制针对本项目的合同、质量、进度、投资、HSE、交工资料等详细监理规划、监理细则，对工程施工的难点、要点和关键部分的实施提出意见，并检查、督促实施。

9.协助业主对工程投资进行控制，对承包单位提出的付款申请进行审核。

10.督促承包单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

11. 协助业主组织交工验收及竣工验收。

12. 及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

13.履行法律、法规规定的其他监理职责义务。

14.完成监理规范要求的其他工作内容。

15.派驻本工程的监理机构组织人员要求：

1）派驻本工程的监理人员应是本单位的人员，应具备良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中，监理机构的人员不得向被监理方介绍或指定分包商和供应商。

2）总监理工程师必须持有国家注册监理工程师注册执业证书；

3）专业监理工程师不少于以下要求：土建专业监理工程师1-2名，具备钢结构安装经验（网架结构优先）的专业监理工程师1-2名，否则业主有权拒付监理费；

4）监理员：按需要配置；

5）驻工地监理人员安排计划表。主要专业监理工程师和监理员每天到现场签到，要求每月出勤天数达到22天以上；

6）专业监理师必须持有省级监理工程师证书或者国家注册监理工程师注册执业证书；

7）投标书中承诺的人员、主要仪器、检测设备等投入（特别是电脑、打字复印设备、检测工具和劳保用具等）中标后必须到位，否则业主有权拒付监理费预付款。

4.2工程概算投资额：2000万元

5．工程监理质量要求：工程质量要求符合设计要求、国家现行标准、规范；监理服务质量要求符合现行《建设工程监理规范》。工程一次性验收合格。

6.监理服务期：合同签订至工程交工以及监理资料验收合格后一年为止。

7.投标人资格要求：

7.1投标人须在中华人民共和国注册，具有独立的法人资格。

7.2投标人须具备国家相关行政部门核发的房屋建筑工程专业乙级及以上资质。

7.3投标人近5年（2017年-2021年）承担过3项建安工程费2000万元及以上或总投资5000万元及以上的钢结构库房项目（网架结构优先）监理业绩。

7.4投标人为本工程配备的总监理工程师须为国家注册监理工程师，近5年（2017年-2021年）作为总监理工程师担任过2项建安工程费2000万元及以上或总投资5000万元及以上的钢结构库房项目（网架结构优先）监理业绩。

7.5投标人具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

7.6 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（附投标人“信用中国”网站下载页面复印件加盖公章）。

7.7本项目不接受联合体投标。

- 询价工作安排：

报价文件递交地点和截止时间：报价文件必须在2022年6月23日10:00时前送达内蒙古赤峰市经济转型开发试验区内蒙古大地云天化工有限公司行政楼三楼工程部。

报价文件份数：正本1份，副本2份，可编辑电子版一份，密封后递交。

逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

8.1询价公告发布媒体

我公司仅在千里马招标网（http://www.qianlima.com）及内蒙古大地云天化工有限公司官网（http://www.ddyth.com/）发布了有关该项目的招标信息，未授权任何公司及个人转载相关信息。在此，我公司郑重提醒各投标人注意：与该项目相关招标事宜均须与我公司指定人员联系，我公司对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

8.2投标人应提交贰万元人民币作为投标保证金，投标保证金采用银行转账形式缴纳，投标人缴纳时需备注清楚此款项为：“新建20000平方米磷石膏库房项目监理服务费投标保证金”

缴纳账号公司名称：内蒙古大地云天化工有限公司

开户行名称：中国银行元宝山区支行营业部

账号：150850904664

行号：104194013106

定标后未中标单位的投标保证金将有序的无息退还。

10. 联系方式：

询价人：内蒙古大地云天化工有限公司

联系地址：内蒙古赤峰市元宝山区内蒙古大地云天化工有限公司3楼工程部

联系人：丛小龙/隋萍萍

联系电话：13674807886/18947368857

邮箱：ddytzb@126.com

# 第二章 合同文件

建设工程委托监理合同

合同编号：

建设项目名称：

委   托   人：

监   理   人：

合同签定日期      年      月     日

### 第一部分  建设工程监理合同

委托人：

监理人：

根据委托人的要求，经双方协商一致，监理人愿意依照本合同所约定的条款，承担本工程施工监理服务,并签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

项目名称：

工程地点：

工程规模：

计划开竣工时间：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《建设工程监理合同条件》中赋予它们的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序：

1.建设工程监理合同；

2.评标报告；

3.合同专用条款；

4.合同通用条款及合同附件；

5.投标文件；

6.询价文件；

7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理范围和监理内容：

范围：

内容：

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、如当地规定自治区外监理单位需要办理入蒙备案的，由监理人负责办理。

七、本合同自签定之日起生效，至工程交工以及监理资料验收合格后一年止。

八、本合同一式八份，各执四份，双方签字本合同盖章生效。

九、其它未尽事宜，双方协商处理。

委托人：（签章）                     监理人：（签章）

地址：                              地址：

法定代表人：                       法定代表人：（签章）

开户银行：                 开户银行：

账    号：                         账    号：

邮    编：                         邮    编：

电    话：                        电    话：

### 第二部分 建设工程监理合同条件

### 一．通用条款

词语定义、适用范围和法规

- 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在本合同中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监 理 人 义 务

第四条  监理人按投标文件的承诺派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益，并服从委托人的相关管理规定。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密材料。

委 托 人 义 务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则另行明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人根据工程实际进展情况，提前向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下材料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位，配合单位的名录。

第十五条  委托人向监理人提供现场办公用房（含办公桌椅）。

监理人自备委托人给予补偿的设施： 无  。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条款中予以明确。

监 理 人 权 利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审核工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告并征得委托人同意。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工，但同时需要通报委托人。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权。工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权，但须得到委托人的同意。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更，在得到委托人的同意后，可以实施变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须提前报告委托人，并得到委托人的书面批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构在征得委托人的同意后，可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再向双方协商确定，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方争议提请人民法院诉讼时，应当提供作证的事实材料。

委 托 人 权 利

第二十条  委托人有选定工程承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计规模、规划设计、生产工艺设计、设计使用功能及施工方案要求的认定权，以及对工程设计变更以及重大技术方案的审批权，重要质量检验/检查停滞点的最终检验认定权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人书面同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人替换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监 理 人 责 任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，若监理人已按合同约定履行了相应的监理责任，则不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委 托 人 责 任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，支付监理的报酬双方根据实际情况友好商定。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方面应有的权利和应承担的责任。

监 理 报 酬

第三十九条  监理工作的酬金总价：见专用条款

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条  支付监理报酬采取的货币币种为人民币。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到通知书48小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第四十三条  应委托人要求的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用由委托人支付。

第四十四条  在监理业务范围内，如需要聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人给予奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为工程使用或复制此类文件。

争 议 的 解 决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，向工程所在地人民法院起诉。

### 二．专用条款

第二条 本合同适用的法律及监理依据：

| 法律法规 | 监理依据 |
| --- | --- |
| 1、《中华人民共和国建筑法》 | 1、本合同和建设单位与承包单位签订的承包合同及投标文件。 |
| 2、《中华人民共和国合同法》 | 2、《设计文件》及设计变更等。 |
| 3、《建设工程质量管理条例》 | 3、国家及政府有关部门颁发的有关质量管理的文件。 |
| 4、《工程建设监理规定》 | 4、有关质量检验与控制的专门技术规范标准等。 |
| 5、《建设工程监理规范》GB50319-2000 | 5、与工程有关合同及文件等。 |
| 6、相关法律法规 |  |

第四条  监理范围、监理工作内容以及监理机构人选。

1、范围：

2、监理工作内容：

3、监理服务内容和要求（包括但不仅限于）：

4、监理机构人选：

总监理工程师：

主要监理人员名单及派遣计划附后。

第九条 外部条件包括：

- 施工现场的三通（水、电、路）。

- 水文、气象、地质、地貌条件。

- 规划、环境、交通部门的有关要求文件。

- 施工现场基准点和参考标高的确认点。

以上工作由监理人配合委托人协调处理

第十条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

- 询价文件、承包合同（副本）、环保、劳动、卫生、消防安全要求。

- 委托人关于本工程建设的相关文件。

- 特殊要求的技术文件。

- 设计文件。

应提供的工程设计资料 : (1)各专业施工图一套  (2)设计更改通知等有关技术资料一份。

提供时间：根据工程进度分批提供。

第十一条  委托人应在 7 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为：

第十五条  委托人只免费向监理人提供现场办公用房（含办公桌椅）。

监理人自备委托人给予补偿的设施:  无_。

第十六条  监理人在本工程监理期间，委托人因工作需要，将向监理机构派驻相关专业的工程师，协助监理人工作并共同参与项目管理。在监理工作期间，派驻人员由总监理工程师安排其工作，凡涉及监理工作时，此类人员应接受总监理工程师和监理专业工程师的工作安排，并对自己的工作和行为承担相应责任。

第十七条   （2）  选择工程分包人：监理人按照监理规范履行监理职责。

（10） 监理人在工程施工合同约定的范围内，进行工程量的审核和签认，并遵守委托人造价管理的相关规定执行。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。监理人应按本合同承诺的人员计划进驻现场开展工作。如监理人更换进驻人员，应提前征得委托人同意。否则，如发生进驻人员及自备设备与合同书不符的，每发生一人（项）次，承担10000元的违约金支付给委托人，并累计计算。总监及专业监理工程师离开施工现场必须征得委托人书面的同意，否则需要承担1000元/天·次作为违约金支付给委托人，并累计计算。监理人因过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同通用条款第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。如因项目进展有变化，需由监理人提出申请，委托人同意后可免除上述责任。

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

报酬比率=监理费率

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，若监理人已按合同约定履行了相应的监理责任，则不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。若因监理人的错误指令或不作为导致委托人造成损失的，由监理人向委托人承担赔偿责任。

第三十一条  本项目监理费用已包括正常的监理工作的报酬。在项目建设过程中，如项目因各种原因（不可抗力除外）受到阻碍或延误，以致监理人发生了附加工作、额外工作或延长了持续时间，监理人应当将业务的时间相应延长。若延误时间在三个月以内（含三个月），委托人不再另行支付监理费；若延误时间在三个月以上，委托人与监理人另行签订补充协议。

监理延期服务费用按以下约定计算：

每天延期的监理服务费用=本合同监理服务总费用/本监理服务期限（天）；

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续。监理人有义务参与所监理工程在保修期期间的质量事故处理及项目后评价工作。

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法，支付监理人的报酬：

合同监理费：     万元 （计：人民币    整）

如委托人调整监理范围，相应调减合同监理费。

第四十条 支付时间与金额。

委托人在接受监理人的支付申请且收到发票后10个工作日内支付监理报酬，逾期委托人向监理人支付滞纳金。滞纳金按银行同期活期利率计算。

第一阶段付款：合同签订正式生效，且监理人员进场，委托人收到支付申请后按合同总价的10%向监理人预付监理服务费。

第二阶段付款：土建主体完工，网架安装完工，支付合同总价的50%。

第三阶段付款：交付使用以及监理资料验收合格且收到发票（含5%的质保金）后支付合同总价的35%。

第四阶段付款：合同总价5%作为保证金，在性能考核合格一年且质量回访无问题后10个工作日内一次付清。

第四十一条  双方同意用  人民币    支付报酬。

第四十九条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第__（二）__种方法解决：
（一）、   提交__/__仲裁委员会仲裁；
（二）、   依法向当地人民法院起诉

第五十条  补充条款：

- 监理工程师应在工程预验收合格、工程承包商提交合格的验收资料后30天内，完成对承包商工程竣工资料审查。因监理人的原因造成延误，每延期一天扣监理费用5‰。

- 工程预验收后45天内，监理人应将编制的监理日记、各类报表、文函等归档。并提供符合归档要求的竣工资料一式二套，交委托人档案室。

- 因监理人的原因造成工期延误，每延期一天扣监理费用的5‰，扣款最大金额不能超过合同总价的 50 %。

- 监理人员必须达到国家规定所应具备的资格和条件,对进驻的监理人员若发现总监理工程师、监理工程师及监理人员与合同不符或总监理工程师、监理工程师及监理人员难于胜任监理工作,委托人有权拒绝和要求更换。监理人不能在限期内更换的，委托人有权中止并解除与监理人所订立的合同关系。

- 本工程施工中的无损检测项目，除按规定检测内容外，监理人有权根据施工的实际情况，现场指定检测项目和检测部位；无损检测的实施除施工方必须的自检外由委托人指定有资质的单位负责。

- 本工程施工监理过程中，为完成好工程进度监理和工程投资控制目标，监理人需派驻1名经验丰富的进度控制工程师对工程进度和投资进行监理控制，若所派驻的控制工程师不能良好的履行其职能，委托人可要求监理人重新派驻控制工程师，直至委托人满意为止。

- 为保证项目的顺利开展，总监理工程师现场出勤率应在95%以上，若低于该出勤率，委托人有权要求监理人重新更换总监理工程师。

- 在工程监理过程中，非监理方原因产生的安全事故责任，监理方不承担任何责任。

- 本监理业务监理人不得转包、分包，否则，监理人将承担50万元（伍拾万元整）的罚款，同时委托人有权终止合同，一切责任由监理人承担。

- 质量控制目标：一次验收合格。

- 信息管理：做好监理周报、月报、季报、年报及其他监理记录、专项报告等，监理人负有向委托人反映情况、提出建议，并提供书面资料的义务。

- 监理人组织、主持工程例会和各种专业会议，总监或总监代表必须参加，若有特殊情况不能参加，应提前一天向委托人提出书面申请。

- 在合同期内和合同终止后，监理人若泄漏与本工程有关的保密资料，应承担相应经济责任及法律责任。

- 监理人应在合同签订时向委托人报送委派人员的详细名单，并经委托人审查、认可，且项目监理部人员必须为常驻人员，监理机构内部成员的调动、更换须经委托人认可。监理人员离开现场，应提前3天书面报告委托人，经委托人认可后方可离开。

- 本合同如有未尽事宜，双方协商解决或另订立补充协议。

委托人：（签章）                     监理人：（签章）

住  所：                            住  所：

法定代表人：                       法定代表人：（签章）

开户银行：                      开户银行：

账    号：                          账    号：

邮    编：                          邮    编：

电    话：                          电    话：

第三部分 合同附件

1.附件A

监理服务要求

严格履行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和国家《建设工程监理规范》规定的职责，认真、全面完成监理大纲的承诺，做好“三控两管一协调”，在保修期内配合委托人督促施工单位的保修回访工作，对装置在国家规定的保修期内承担相应责任。

1.1　工程质量控制

本工程质量控制的要求是监理单位通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程质量达到设计要求、国家相关规范及标准要求的合格标准。

为完成好工程质量监理控制，监理单位应当做好以下但不仅限于以下监理服务工作：

协调委托人、承包方做好施工现场准备工作；

组织委托人、承包方等相关工程建设各方对进场材料和设备的检查验收工作，严格控制进场材料和设备质量；

监督检查承包方搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件；

根据委托人的要求，审查承包人提交的质量控制计划以及技术方案，完成施工全过程质量控制工作；

组织委托人、承包方等相关工程建设各方对关键工序的检查验收工作；

组织委托人、承包方等相关工程建设各方对各项隐蔽工程的检查验收工作；

审查确认设计变更、工程签证，保证工程质量；

认真做好质量验收工作；

行使质量否决权；

组织质量协调会；

做好竣工预验收工作；

协助做好竣工验收工作；

审核竣工资料等其它相关的一系列质量控制工作。

1.2  工程进度控制

本工程进度控制的要求是监理单位通过有效的进度控制工作和具体的进度控制措施，在满足投资和质量要求的前提下，力求使工程实际工期不超过计划工期。

为完成好工程进度监理控制，监理单位应当做好但不仅限于以下主要监理服务工作：根据委托人工程总目标要求组织编制并完善本工程进度计划，提出阶段性控制目标，并据此进行工程进度控制；审批承包单位工程进度计划，确认其可行性并满足本工程进度计划要求；制定材料和设备供应进度计划并进行控制，使其满足施工要求；审查承包单位进度控制报告，督促承包单位做好工程进度控制；对工程进度进行跟踪，掌握工程信息；做好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作以及转换控制工作、信息反馈工作、对比和纠正工作，加强事前控制、做好事中控制、完善事后控制，使工程进度按计划执行，保证工程总目标；组织工程协调会议，及时协调有关各方关系，使工程顺利进行等其它相关的一系列进度控制工作。

1.3  工程投资控制

本工程投资控制的要求是监理单位通过有效的投资控制工作和具体的投资控制措施，在满足进度和质量要求的前提下，力求使工程实际投资不超过计划投资。

为完成好工程投资监理控制，监理单位应当做好以下主要监理服务工作：严格控制工程变更，力求减少变更费用；及时处理与工程进展密切相关的各项工作，如协助委托人按期提交施工现场，按质、按量、按期提供材料和设备等工作；协助委托人和造价咨询单位编制投资控制目标，审查施工承包方提交的工程进度报表，做好工程量复核工作，交造价咨询单位并报委托人核准等。

1.4  设计方面

(1)熟悉设计文件内容，审查设计文件是否符合批准的设计任务书和工程建设强制性标准；

(2)核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议；

(3)对设计文件中存在的问题事前提出，协助委托人与设计单位进行沟通，督促设计单位给与书面答复；

(4)协助委托人组织设计单位向各承包商进行设计交底；

(5)协助委托人会同设计单位、相关单位对优化设计和重大技术问题进行专题讨论；

(6)审核各承包商对设计文件的意见和建议，并报委托人决策；

(7)保管监理服务过程中须有的设计文件及资料；

(8)在监理服务过程中其他涉及设计方面的相关业务。

1.5  其它方面

(1)监理服务严格按照《建设工程监理规范》执行；

(2)主持协调好监理委托合同授权范围内工程建设各方协调工作，记录、整理、发放协调会议纪要；

(3)做好现场监理记录与信息反馈工作，按时向委托人报送监理报告，以及委托人合理要求提交的其它报告；

(4)按国家规定的档案管理办法，在监理服务过程中，承担工程档案管理，对工程资料及档案按期进行整编和管理，在监理服务结束前，按委托人要求移交工程监理档案资料；

(5)向委托人提供与本工程相关的咨询服务；

(6)工程竣工验收前向委托人提供监理工作总结和监理评估报告；

(7)工程开工前向委托人提交本项目的监理规划并应提交监理实施细则。

(8)投标人应明确根据不同的监理实施阶段，针对本项目监理机构配置监理技术人员，在监理服务过程中，不得随意改变（原则上必须按投标时的人员配备计划派遣）。根据工程的实际情况，应委托人要求，还应增加合格监理人员数量。

(9)监理单位针对本项目施工现场安全生产、文明施工，并制定具体的监理措施。

(10) 代表委托人审核按工程施工合同文件规定应由承包商提交的有关文件。

项目保密协议（单列不作为附件）

委托人：

监理人：

监理人因参与委托人关于                   的有关工作，已经（或将要）知悉委托人关于该项目的商业秘密。为了明确监理人的保密义务，双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。

第一条　保密的内容和范围

双方确认，监理人应承担保密义务的委托人关于该项目的商业秘密范围包括：

1．技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等；

2．经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等；

3．其他事项：委托人依照法律规定（如通过与项目对方当事人缔约）和有关协议（如技术合同等）的约定要求监理人承担保密义务的其他事项。

第二条　监理人的保密义务

对第一条所称的该项目商业秘密，监理人承担以下保密义务：

1．主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；

2．不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的委托人关于该项目的商业秘密；

3．不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露委托人关于该项目的商业秘密；

4．不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用委托人关于该项目的商业秘密；

5．不论因何种原因终止参与委托人关于该项目的工作后，都不得利用该项目之商业秘密为其他与委托人有竞争关系的企业（包括自办企业）服务；

6．该项目的商业秘密所有权始终全部归属委托人，监理人不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前监理人已依法具有某些所有权者除外；

7．如发现委托人关于该项目的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向委托人公司报告。

第三条　保密期限

双方确认，监理人的保密义务自本协议签订时开始，到委托人关于该项目的商业秘密公开时止。监理人是否继续参与委托人关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条　违约责任

1．如果监理人未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给委托人造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币___    ___元的违约罚款；

2．如果因为监理人前款所称的违约行为造成委托人的损失或严重后果的，监理人应当承担违约责任，损失赔偿见本条第3项所列。

3．本条第2项所述损失赔偿包括：

A．如果委托人的损失依照上述计算方法难以计算，损失赔偿额为监理人支付不低于委托人就该项目商业秘密已发生的投资费用的  10__％作为损失赔偿额；

B．委托人因调查监理人的违反协议行为而支付的合理费用；

C．因监理人的违反协议行为侵犯了委托人关于该项目的商业秘密权利，委托人可以选择根据本协议要求监理人承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求监理人承担侵权责任。

第五条　争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决，协商不成的，任何一方都有向当地人民法院提起诉讼的权利。

第六条　协议的效力和变更

本协议自双方签字起生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。协议未尽事宜由双方协商解决，协商不成，可向仲裁机关申请仲裁或诉诸法律解决。

委托人：（签章）                     监理人：（签章）

住  所：                             住  所：

法定代表人：                        法定代表人：（签章）

开户银行：                       开户银行：

账    号：                           账    号：

邮    编：                           邮    编：

电    话：                           电    话：

建设工程廉政合同

根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《询价投标法》等有关法律法规和政策，为确保本工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同的同时，委托人和监理人双方必须签订工程廉政合同。

一、委托人不得接受监理人请吃、请玩；不得接受监理人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受监理人任何好处费及工程回扣；不得向监理人报销任何由委托人支付的费用；不得借用、租用监理人的交通、通讯工具等物品；不得参加监理人举行的任何祝贺庆典活动。

二、委托人工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；委托人及监理人均不得向施工方推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。

三、委托人人员向监理人索贿，经监理人或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认定的，由此产生的办案费用由委托人(索贿方单位或个人)承担。不论举报委托人或监理人的贿赂行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关(单位)依照规定给予奖励。

四、监理人不得以任何形式邀请委托人人员吃、玩或向委托人赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由关行政主管部门对监理人给予扣减应付工程款的3%－5%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对监理人决策人和经办人以及委托人接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

五、监理人在工程项目建设中贿赂委托人人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，委托人有权中止工程监理合同。由此给委托人造成的损失以及发生的一切费用均由监理人承担。可在工程结算款中扣除。

六、委托人和监理人双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。

七、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工(勘察、设计、监理)。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、委托人和监理人双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，委托人和监理人双方分别在工程建设合同中期要向本单位纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。

九、工程竣工验收同期，委托人和监理人双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。

十、此合同一式四份：委托人和监理人双方各一份，有关行政主管部门一份，纪检监察机关、部门一份。

十一、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。

建设单位（甲方）：

（公章）　　         承包单位：（公章）

建设单位委托代理人：	承包单位委托代理人：

建设方纪检监察部门：                  承包方纪检监察部门

日期：   年  月  日                    日期： 年  月  日

主要监理人员名单及派遣计划表

合同签订前提交委托人确认后，附在合同后。

# 第三章投标报价要求

1．投标人在投标书中作报价编制说明，并列出详细的报价计算书。

2．本次工程监理费用采用固定总价报价（供应商所报总价在合同有效期内不因工期等因素变化而变动，供应商应自行考虑风险系数），监理费报价应根据工程特点，并结合本企业的技术、装备和管理水平以及市场情况自主报价。除询价文件规定之外询价人不接受任何有选择的报价,只允许有一个报价。本报价采取固定总价方式。

3．投标人参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）的规定及市场行情进行报价。报价监理费应是监理服务期内，监理单位按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，包括成本、税收、保险、利润和物价等一切因素。一旦中标，投标人不得提出调整监理费用。

4.询价人提供的设备与设施，产权归询价人所有，监理期满后归还询价人。

5.询价人不承诺最低投标报价一定中标。

6．投标人根据自身实际报出具有竞争力的报价。

7．投标偏离表

投标人要将投标文件与询价文件的差异之处汇集列表。

偏离表

| 序号 | 询价文件条款号 | 询价文件要求 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

声明：除本偏离表中所列出的偏差外，投标人完全响应询价文件的其它条款内容。

投标人清楚理解也接受：如果投标人对询价文件(包括合同条款)的内容有异议，将填写询价文件中提供的偏离表。凡未在偏离表中明示的偏离，即使在投标文件中的某处提出，在合同谈判过程中，也不会被询价人所接受。若投标人未递交该表，则在评标时被视为无偏离。未提交偏离表的投标人在合同谈判过程中不能改变其立场，否则即使询价人已签发中标通知书也有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

投标人名称(盖 章)：

法定代表人或委托代理人（签 字)：

日 期：

# 第四章 投标书

投  标  函

：

我单位                    （投标人全称）研究了询价文件，愿意按照询价文件规定对　　　　　　　　　工程项目（询价编号            ）承担建设工程监理和相关服务工作，并严格执行投标人所承诺的责任和义务。

我单位对该建设工程监理和相关服务的投标报价为￥        万元（大写              ）。

我们承认投标书、监理大纲及附件等为我们投标文件的组成部分。

如果我们中标，我们保证按询价文件的要求和询价人签订建设工程委托监理合同，成立              工程监理部，选派总监理工程师     （姓名）及相关专业监理工程师进驻施工现场实施监理合同。

现递交我单位投标文件正本1份和副本1份，并按询价人要求提交投标保证金。

我单位完全理解询价文件的要求，并同意负担直至建设工程委托监理合同签署时此，为此项投标所发生的一切费用。

投 标 人：（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字盖章）

日    期：    年   月   日

投标人地址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

联系人：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月          日

经营期限：

姓名：            性别：          年龄：           职务：

系                         的法定代表人

特此证明。

投标人：       （单位公章）

日期：      年   月   日

（需提供法定代表人身份证复印件）

法定代表人授权委托书

致：

本授权委托书申明：我　　姓名　　系　（投标人名称）　的法定代表人，现授权委托　　（单位名称）　　的　（姓名）　为正式的合法代理人，并授权该代理人在 （工程名称） 的投标活动中，以我单位名义签署投标书参与投标，并与询价人（或发包方）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，我均予认可。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：　　（签字）　性别：　　　年龄：

身份证号码：　　　　　　　　　　　职务：

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　（签字或盖章）

授权委托日期：　　　　　年　　　月　　　日

（需提供被授权人身份证复印件）

承诺函

致：

我方承诺：如果我方中标，将在项目实施过程中，严格监理工作，保证项目进度、质量、投资按业主的要求顺利完成，如达不到上述目标，我方愿意接受业主的相关处罚.

投标人公章

法定代表人或委托代理人

年  月  日

# 第五章 投标技术文件

一、资格证明审查文件（复印件）：

1．投标人营业执照；

2．投标人相关资质证书；

3．投标人近年类似项目的监理业绩证明材料（中标通知书或合同或监理业务手册或建设单位证明等材料）；

4．监理总工程师近年类似项目的监理业绩证明材料（中标通知书或合同或监理业务手册或建设单位证明等材料）；

5．投标人质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；

其他能力证明文件：

6．监理单位业务手册；

7．近三年反映监理单位自身信誉和服务质量的证明资料；

8．安全生产监督管理和文明施工监理措施；

9．对合同文件的承诺；

10．投标人拟参与项目管理的实施方案；

11．须提供的有关表格及资料

1）投标人单位概况表(见表1)；

2）近十年已投产或正在建设的类似工程监理业绩概况表(见表2)；

3）投标人拟在本项目使用的主要仪器、设备一览表 (见表3)；

4）投标人总监理工程师类似工程监理业绩表(见表4)；

5）专业监理工程师人员表(见表5)；

7）近三年获奖情况(见表6)；

8）投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料（见表7）

9）近三年（2019年-2021年）经第三方审计的三年审计报告（资产负债表、损益表、现金流量表）；

10）用户评鉴（附合同复印件）；

11）询价文件要求提供的其他资料等。

二、监理大纲

监理大纲应包括以下内容（但不限于此）：

1．拟派往项目监理机构的组织形式和监理人员情况介绍；（含进场时间安排，阶段人员分配及组成）

2．拟采用的监理方案；

3．将提供给询价人的监理阶段性文件；

4．针对本工程监理项目的质量、进度、投资控制目标及措施、安全文明施工措施，对重点、难点问题的监理方法、对策和措施；

5．监理过程中合同管理、信息管理以及与询价人和其他方协调的措施和方案。

注：提供虚假资料所造成的相关法律风险由投标人自行负责。

表1

投 标 人 单 位 概 况 表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 主管部门 |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  | 注册资金（万元） |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
|  | 教授级高级工程师 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 |
| 单位概况： 法定代表人：（签字） 单 位：（盖章） |

表2

近五年（2017年至今）已完成和正在实施的类似工程项目监理业绩

| 工程名称 | 工程规模 | 监理服务范围 | 监理服务期限 | 工程造价（万元） | 监理机构人数（高峰/平均） | 监理服务评价 | 委托单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附合同或中标通知书复印件，须保证相关证明材料的准确性、完整性、真实性。

表3

监理单位自备设备与设施清单（主要装备）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 新旧程度 | 主要性能 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4

总监理工程师简历

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 曾参与监理的最高任职工程名称及所任职务 |
| 拟任职务 |  | 工程名称 |  | 最高任职 |  |
| 从事工程监理年限 | 年 |
| 个人简历： |
| 总监业绩： |

注：本表后附总监理工程师业绩证明材料、技术职称、监理资格证书复印件。

表5

拟派驻本项目监理人员状况（专业监理工程师）

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 拟任职务 | 主要经历及承担过的类似工程监理业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附专业监理工程师业绩证明材料、技术职称、监理资格证书复印件。

表6

工程监理项目获奖情况

| 工程名称 | 工程规模 | 监理服务范围 | 监理服务期限 | 监理项目 获奖等级 | 颁证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：只报省、部级及以上的获奖情况。

表7

投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

表8

近三年（2019年-2021年）经第三方审计的三年审计报告（资产负债表、损益表、现金流量表）；

表9

本项目监理部组织机构示意图

（投标人格式自拟）

表10

监 理 人 员 派 遣 计 划 表

| 姓 名 （专业、职务） | ------- 年 | ------- 年 | 合计 月数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 业 监 理 工 程 师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：计划派遣人员为监理人完成本工程项目监理服务所需的全部（包括管理人员）人员。

表11

人·月总数及各月分解数

| 人·月总数 | 人月总数分解 |
| --- | --- |
|  | -----------年 | -----------年 |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
|  | -----------年 | -----------年 |
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |

注：表中应分别填写各类监理人员（与表5对应）的现场服务人·月总数及各月分解数。

# 第六章 评标办法

1. 详细评审及评分

采用综合评估打分法，用打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准。本打分办法满分总分值为100分。各分项打分分值及内容如下：

1.1 监理报价（满分70分）

（1）投标总报价评分（满分70分）

投标总报价按下列原则评分：

A-有效投标总数5家（含）以内时：

①计算公式：P=（F1+F2+F3+…Fn）/n；

②P：为评标指标价，指通过了初步审查的投标文件的有效报价，是报价经过了错误修正后的所有最终实际报价的平均价格；

③F1、F2、F3、…Fn：为所有有效投标报价；

④n：所有有效投标报价数。

B-有效投标家数5家以上时：

① 算公式：P=（F1+F2+F3+…Fn-2）/(n-2)；

②P：为评标指标价，指通过了初步审查的投标文件的有效报价，是报价经过了错误修正后的, 去掉一个最高报价和一个最低报价后的平均价格；

③F1、F2、F3、…Fn：为所有有效投标报价；

④n：所有有效投标报价数。

C-投标报价评分计算办法

投标报价等于评标指标价的得60分；投标价低于评标指标价时，每低1%加1分，最多加10分；当投标价高于评标指标价时，每高1%减1分，减完为止。（打分精确到小数点后2位）

1.2监理大纲（满分10分）

1.2.1项目监理组织措施(满分5分)

(1) 项目监理组织措施的相适及合理性程度，满分为1分；

(2) 人员的专业配套、年龄结构、技术职称等的合理性程度，满分为3分；

(3) 机构岗位分工、职责明确程度，满分为1分。

项目监理组织措施、人员配置、岗位分工等满足工程需要且针对工程实际，可给满分；基本满足工程需要但缺乏针对性的可在评分中酌情扣分。

1.2.2项目目标控制的监理措施（满分5分）

(1) 质量控制监理措施，满分为1分；

(2) 进度控制监理措施，满分为1分；

(3) 投资控制监理措施，满分为1分；

(4) 安全生产和文明施工监理措施，满分为2分。

质量控制、进度控制、投资控制、安全生产文明施工等内容的监理措施科学、合理具有先进性，措施得当，针对性强的得满分。基本满足工程需要但缺乏针对性的可在评分中酌情扣分。

1.3 监理业绩（满分20分）

对近五年来企业类似工程业绩的考核8分，每项得2分，最多得8分

总监理工程师资格和能力须具有类似工程、相近规模的项目监理业绩，满分为6分；总监理工程师资格和能力满足工程需求的得满分;总监理工程师资格满足工程需求，但能力一般的酌情扣分。

各专业监理工程师资格、经验和业绩综合评审6分；对专业监理工程师资格、经验和业绩满足工程需要，各方面相对较好的得满分；基本满足工程需要、经验、业绩一般的酌情扣分。

以上业绩以监理业务手册评价为准或投标人提供的业绩材料进行评审。

1.4有以下情形的应在总分中扣分：

1.4.1投标人所监理工程发生重大质量事故或重大安全事故，受国家、省、地州（市）建设行政主管部门通报并认定投标人有监理责任者，自通报之日起一年内每次投标扣2分；

1.4.2投标人有违反建设法律、法规、规章行为被县级以上建设行政主管部门查处者，半年内每次投标扣1分。

评审内容中要求投标人提供的有关业绩证明和相关证件等复印件须装订在投标书中。

注：如按照本办法确定为实质上响应询价文件要求的投标文件份数少于三份时，如评委会认为投标仍然具有竞争性，则按以下办法进行推荐中标候选人：

1、如评委会意见一致，则共同填写评审表。推荐第一名、第二名顺序的中标候选人。

2、如评委会成员不能达成一致意见，则独立填写评审推荐表，每个评委推荐排名第一、第二名的中标候选人。被推荐为第一名的中标候选人得2分、被推荐为第二名的中标候选人得1分，所有评委推荐候选人得分汇总最高的为第一中标候选人、次高的为第二中标候选人。得分相同时投标报价较低的为第一中标候选人，投标报价稍高的为第二中标候选人。按此评标办法进行评审。

3、只有一名时,直接推荐为中标候选人。